RELATÓRIO DE ANDAMENTO

AiLogic Hub — Status das Adequações Pré-Testes Finais

Resposta ao Relatório Técnico de 28/07/2026. Situação de cada um dos 13 itens, roteiro de validação em produção e análise de decisão da assinatura digital.

Stack: HTML + Vercel Functions (Node) + Postgres + Supabase Auth.  Entrega: branches por fase integradas na main → deploy automático na Vercel.

Progresso geral: 10 de 13 itens implementados e em produção.

| Situação | Itens |
| --- | --- |
| No ar (10) | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13 |
| Aguarda ação (2) | 09 (regras de negócio), 11 (operação de banco) |
| Decisão (1) | 12 (assinatura digital) |

Observação: 10 itens de código estão entregues. Os 3 restantes não são "mais código a escrever" — são uma decisão (12), uma operação de banco (11) e um módulo que aguarda regras de negócio (09).

# Parte 1 · Situação dos itens

## Fase 1 — Estrutura & Vínculos

### 01 · Vincular gestor responsável   CRÍTICO · NO AR

Campo obrigatório "Gestor responsável" na criação/edição, com busca de usuários ativos (autocomplete) e opção de convidar novo gestor (gera login + senha temporária). Vínculo persistente via gestor_id; exibido no detalhe.

Arquivos: imobiliarias.html · api/data.js

### 02 · Incluir corretores na imobiliária   CRÍTICO · NO AR

Seção "Corretores" com contador de vagas (X / cota), seleção de usuários ativos ou convite, e seletor de plano (Base = 2, Pro = 5, Premium = ilimitado). 3º corretor bloqueado no plano base — validação no front e no backend (autoridade final).

Arquivos: imobiliarias.html · api/data.js

### 03 · Fluxo de cadastro integrado   CRÍTICO · NO AR

Etapa de revisão/confirmação antes de gravar (modal "Revisar cadastro") com resumo de empresa + gestor + corretores e tags (convite / existente / já vinculado). E-mail único entre convidados. Persistência integrada: empresa → gestor → corretores → convites de senha.

Arquivos: imobiliarias.html

### 10 · Nome do usuário e status de acesso   CRÍTICO · NO AR

Status padronizado: Convite pendente / Ativo / Bloqueado (derivado de auth_user_id, exposto pelo backend). Coluna e detalhe padronizados na tela de corretores, com ação de reenviar convite.

Arquivos: corretores.html · imobiliarias.html · api/data.js

### 13 · Cadastros em abas e subabas   ALTO · NO AR

Detalhe da imobiliária em subabas: Dados gerais · Gestor · Corretores · Usuários e acesso · Plano e financeiro. Mantém a imobiliária selecionada e destaca a opção ativa.

Arquivos: imobiliarias.html

## Fase 2 — Acesso & Segurança

### 04 · Aba Jurídico para a Diretoria   CRÍTICO · NO AR

Nova página juridico.html (casos, honorários, status de assinatura); atribuir/remover advogado por negócio. Nova ação de backend "casos" (visão da diretoria); nav-item "Jurídico" em 27 páginas, visível só para perfis administrativos.

Arquivos: juridico.html · api/juris.js · auth.js · +27 páginas

### 05 · Recuperação de senha por e-mail   CRÍTICO · NO AR

Tela de redefinição robusta aos dois formatos de link do Supabase — implicit (#access_token) e PKCE (?code) — usando a storageKey do app para acessar o code_verifier, com fallback de exchangeCodeForSession. Atenção: se o e-mail não chegar, a causa mais provável é a configuração de SMTP / Redirect URLs no painel do Supabase, não o código.

Arquivos: redefinir.html

### 06 · Encerramento de sessão por inatividade   ALTO · NO AR

Timeout: 15 min (perfis administrativos) / 30 min (demais). Reinicia a contagem em interação real; ao expirar, faz logout. Inatividade e logout sincronizados entre abas.

Arquivos: auth.js

### 07 · Foto do usuário   ALTO · NO AR

Upload/substituição por clique no avatar (JPG/PNG/WEBP, até 3 MB), resize 256 px no canvas. Persiste em user_metadata.avatar_url (sobrevive a novo login/dispositivo), com fallback local e iniciais.

Arquivos: auth.js

## Fase 3 — Integrações & Estabilidade

### 08 · Desempenho e abertura do WhatsApp   CRÍTICO · NO AR

Causa raiz: nenhuma requisição tinha timeout — canal/banco lento deixava o módulo em "Carregando…" para sempre e segurava a função serverless. Correção: front com timeout de 12 s, estado de carregamento e erro com "Tentar novamente" (conversas e mensagens); backend com timeout de 8 s na chamada à Evolution API, degradando com elegância.

Arquivos: whatsapp.html · api/wa.js

## Pendentes

### 09 · Controle financeiro do Hub   CRÍTICO · AGUARDA REGRAS

Módulo novo (Financeiro do Hub + escopo por perfil): receitas, planos, comissões, modelo Fifty, cobranças, status e relatórios. Falta: definição do modelo Fifty, cálculo de comissões/cobranças e escopo por perfil.

### 12 · Avaliar assinatura digital no Google   DECISÃO

Análise técnica e jurídica das opções (Workspace/Drive vs provedor integrado). Falta: decisão de negócio — ver a Parte 3 deste documento.

### 11 · Zerar o ambiente de homologação   ALTO · OPERAÇÃO

Operação destrutiva: backup técnico + limpeza apenas da base de homologação, preservando configurações, integrações e o administrador. Nunca em produção. Falta: acesso ao banco de homologação + confirmação explícita. Último passo, após todos os demais validados.

## Verificação

Já verificado (teste local de UI com /api simulado, perfil Diretoria, zero erros de console):

- Modal de cadastro renderiza gestor, corretores e plano

- Fluxo do item 03: "Revisar cadastro" abre com resumo correto

- Página Jurídico: KPIs, tabela, atribuição de advogado

- Corretores: coluna "Status de acesso" e upload de foto ativos

- WhatsApp carrega sem tela branca

- Nav "Jurídico" único nas 28 páginas

Ainda precisa de validação em produção (backend real — ver a Parte 2):

- Persistência real do cadastro (gestor + corretores)

- Chegada dos e-mails de convite e reset (SMTP do Supabase)

- Expiração de sessão (15 / 30 min)

- Foto persistindo entre logins e dispositivos

- Timeout do WhatsApp com Evolution API lenta

# Parte 2 · Roteiro de testes (produção)

Valida em produção os 10 itens entregues, com base nos critérios de aceite do relatório. Marque cada passo; onde falhar, anote o comportamento observado.

## Pré-requisitos

- Deploy da main concluído na Vercel (últimos commits das 3 fases)

- Um usuário Diretoria real (acesso total)

- Um e-mail de teste acessível (convites e reset)

- Env na Vercel: DB_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

- SMTP do Supabase configurado + Redirect URLs incluindo https://SEU-DOMINIO/redefinir

## Passo a passo

### 01 · Gestor responsável

- Nova imobiliária: o campo "Gestor responsável" é obrigatório

- Buscar e selecionar um usuário ativo funciona

- O gestor aparece vinculado na subaba "Gestor"

- Trocar o gestor reflete após atualizar a tela

### 01b · Convidar novo gestor

- "+ Convidar novo gestor" com nome + e-mail

- Aparece a senha temporária (ou aviso de login já existente)

- O gestor convidado consegue entrar / criar a própria senha

### 02 · Corretores + plano

- Adicionar 2 corretores; contador mostra "X / 2 vagas"

- O 3º corretor é bloqueado no plano Base

- Trocando para Pro, o 3º é permitido (cota 5)

- Corretores aparecem na imobiliária correta com permissões compatíveis

### 03 · Cadastro integrado

- Cadastro completo abre o modal "Revisar cadastro"

- Resumo mostra empresa, plano, gestor e corretores com tags corretas

- E-mail repetido entre convidados é bloqueado

- Ao confirmar, tudo é criado e vinculado; convidados recebem acesso

### 10 · Nome e status de acesso

- Coluna "Status de acesso": Convite pendente / Ativo / Bloqueado

- Nome, e-mail, perfil e imobiliária em listas e detalhe

- "Convite" (reenviar) gera nova senha temporária e dá acesso

### 13 · Abas e subabas

- Subabas: Dados gerais · Gestor · Corretores · Usuários e acesso · Plano e financeiro

- Trocar de subaba mantém a imobiliária e destaca a ativa

- Funciona em computador e celular

### 04 · Aba Jurídico (Diretoria)

- Item "Jurídico" no menu do usuário Diretoria

- KPIs e tabela de casos carregam

- Atribuir e remover advogado de um negócio funciona

- Em perfil não-administrativo, o item "Jurídico" não aparece

### 05 · Recuperação de senha

- O e-mail de redefinição chega (senão: checar SMTP/Redirect URLs no Supabase)

- O link abre a tela "Criar nova senha" (não "link inválido")

- A troca funciona; a senha anterior não autentica mais

- Link reutilizado ou expirado é recusado

### 06 · Sessão por inatividade

- Perfil comum parado 30 min → exige novo login

- Admin/Diretoria parado 15 min → exige novo login

- Logout manual invalida o acesso na hora

### 07 · Foto do usuário

- Upload pelo avatar aparece no cabeçalho/menu sem distorção

- Após logout/login a foto permanece

- Arquivo > 3 MB ou formato inválido é recusado com mensagem clara

### 08 · WhatsApp

- Abre de forma consistente em acessos repetidos, sem tela branca

- Interface ~3 s / carga ~5 s na maioria dos casos

- Falha ao carregar mostra "Tentar novamente" (não spinner infinito)

- Com canal lento/offline, erro compreensível com retry, sem travar

## Resultado

| Item | Passou? | Observações |
| --- | --- | --- |
| 01 Gestor | ☐ |  |
| 02 Corretores | ☐ |  |
| 03 Cadastro integrado | ☐ |  |
| 04 Jurídico | ☐ |  |
| 05 Reset senha | ☐ |  |
| 06 Sessão | ☐ |  |
| 07 Foto | ☐ |  |
| 08 WhatsApp | ☐ |  |
| 10 Status acesso | ☐ |  |
| 13 Subabas | ☐ |  |

Só liberar os testes finais após todos os itens acima aprovados em homologação (item 11 do relatório).

# Parte 3 · Análise da assinatura digital (item 12)

Aviso: apoio técnico, não parecer jurídico. A validade legal para contratos imobiliários deve ser confirmada com o jurídico/advogado da empresa.

## Contexto legal (Brasil) — resumo

- MP 2.200-2/2001 institui a ICP-Brasil e reconhece assinaturas eletrônicas.

- Lei 14.063/2020 define três níveis: simples, avançada e qualificada (com certificado ICP-Brasil).

- Para contratos entre particulares (compra/venda, locação), a assinatura eletrônica avançada costuma ser aceita quando há prova de autoria e integridade (trilha de auditoria, e-mail, IP, carimbo de tempo).

- LGPD: o processo trata dados pessoais (nome, CPF, e-mail, IP). Exige base legal (execução de contrato), minimização e contrato com o operador (provedor de assinatura).

Ponto crítico: não é "assinar dentro do Google", e sim ter trilha de auditoria robusta + identidade do signatário + armazenamento seguro, com validade reconhecida.

## Opções avaliadas

### Opção A — Google Workspace eSignature (nativo)

Assinatura dentro do Google Docs/Drive. Prós: integra ao ecossistema já usado, sem novo fornecedor. Contras: sem certificação ICP-Brasil; trilha/identidade menos aderentes à norma brasileira; validade frágil para imóveis no Brasil sem camada adicional. Veredito: insuficiente sozinho.

### Opção B — Google Drive (armazenamento) + provedor BR integrado

Provedores com API: Clicksign, ZapSign, D4Sign, Autentique. Fluxo: gerar/selecionar documento → enviar via API → signatários assinam (e-mail/SMS/selfie/token) → provedor devolve PDF assinado + manifesto de auditoria → armazenar no Drive/Blob e vincular ao negócio. Prós: trilha completa, opções de identidade, aderência à Lei 14.063 e à prática do mercado imobiliário BR, LGPD com DPA. Contras: novo fornecedor + custo por documento; integração via API. Veredito: caminho recomendado.

### Opção C — Só provedor BR (sem Google)

Igual à B, armazenando no provedor + Vercel Blob. Prós: menos peças. Contras: perde a integração com o Drive que o relatório menciona.

## Comparativo

| Critério | A · Google | B · Drive+BR | C · Provedor BR |
| --- | --- | --- | --- |
| Validade jurídica BR (imóveis) | ~ | ✓ | ✓ |
| Trilha de auditoria | ~ | ✓ | ✓ |
| Identidade do signatário | ~ | ✓ | ✓ |
| ICP-Brasil (quando exigido) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integração com Google/Drive | ✓ | ✓ | ~ |
| Esforço de dev | Baixo | Médio | Médio |
| Custo | Incluso | Por doc | Por doc |

## Recomendação

Opção B — Google Drive para armazenamento + um provedor brasileiro (avaliar Clicksign ou ZapSign primeiro, por custo/API) para a assinatura com trilha de auditoria. Entrega a validade e a auditoria que o mercado imobiliário exige, mantendo o vínculo com o Google que o relatório pede. Se a diretoria decidir que a assinatura avançada basta nesta versão, a Opção B já cobre; se algum contrato exigir ICP-Brasil, o mesmo provedor oferece esse nível.

## Próximos passos

- Diretoria escolhe o nível de assinatura (avançada x qualificada/ICP)

- Escolher o provedor (cotar Clicksign / ZapSign / D4Sign / Autentique)

- Jurídico valida aderência à LGPD e à validade para os contratos usados

- Dev integra via API (a tabela contratos já tem status_assinatura, assinado_em, url_assinado)

Documento gerado como resposta ao Relatório de Adequações Pré-Testes Finais · AiLogic Hub.